Flussmetriken-Referenzkarte

Vier Metriken, ein Ziel: Fluss sichtbar machen und verbessern.

In Session 2 habt ihr diese vier Metriken in der TWiG-Simulation erlebt. Diese Referenzkarte erklärt sie kompakt – als Nachschlagewerk für danach. Fokus in Session 2: Cycle Time + SLE. Die anderen drei sind ebenso wichtig – aber ihr baut sie nach und nach in eure Praxis ein.

1 — Cycle Time

| Cycle Time — Wie lange braucht ein Work Item von Start bis Fertig? |  |
| --- | --- |
| Was ist das? | Die Zeit (in Arbeitstagen), die ein Work Item vom Eintreten in den aktiven Workflow bis zur Fertigstellung braucht. Beginnt, wenn Arbeit startet – nicht wenn sie angefragt wird. |
| TWiG-Beispiel | Du ziehst eine Karte von 'Bereit' in 'In Arbeit' am Montag. Am Freitag geht sie in 'Fertig'. Cycle Time = 5 Tage. |
| Im Tool finden | Jira: Issue-Erstellung bis Resolution. Azure DevOps: Column 'Active' bis 'Closed'. Scatterplot in ActionableAgile oder Jira Dashboards. |
| Praxis-Tipp | Lange Cycle Times sind das Symptom – nicht die Ursache. Die Ursache liegt meistens im WIP oder in Blockern. |

2 — Work Item Age

| Work Item Age — Wie lange liegt eine offene Arbeit schon in deinem System? |  |
| --- | --- |
| Was ist das? | Die Zeit (in Arbeitstagen), die ein noch nicht fertiges Work Item bereits im aktiven Workflow liegt. Ein Echtzeit-Signal für 'alte' Items. |
| TWiG-Beispiel | Drei Karten liegen gerade in 'In Arbeit': 2 Tage, 5 Tage, 14 Tage. Work Item Ages: 2, 5, 14. Die 14-Tage-Karte verdient Aufmerksamkeit. |
| Im Tool finden | Jira/ADO: Date(today) minus Date(in 'Active'/'In Progress'). Viele Kanban-Tools zeigen das direkt auf der Karte als Zahl oder Farbkodierung. |
| Praxis-Tipp | Work Item Age über der SLE = sofortiger Handlungsbedarf. Im Daily Standup: Nicht Status abfragen, sondern alte Items identifizieren. |

3 — Throughput

| Throughput — Wie viel schafft dein Team pro Zeiteinheit? |  |
| --- | --- |
| Was ist das? | Die Anzahl abgeschlossener Work Items pro Zeiteinheit (typisch: pro Woche). Zeigt die Kapazität des Systems – ohne Schätzungen. |
| TWiG-Beispiel | In TWiG Runde 1 (WIP 4-6-4) wurden X Items fertig in 8 Runden. In Runde 2 (WIP 2-2-2) wurden Y Items fertig. Throughput Runde 2 > Runde 1. |
| Im Tool finden | Jira: 'Resolved issues per week' Chart. ADO: Burnup Chart (Slope = Throughput). Einfach: Zahl fertiger Items pro Woche zählen. |
| Praxis-Tipp | Throughput ist der objektivste Fortschrittsindikator. 'Wie viel haben wir letzte Woche fertig gemacht?' – keine Schätzung, nur Fakten. |

4 — WIP (Work in Progress)

| WIP – Work in Progress — Wie viel Arbeit liegt gleichzeitig in eurem Workflow? |  |
| --- | --- |
| Was ist das? | Die Anzahl der Work Items, die sich aktuell im aktiven Workflow befinden (angefangen, aber nicht fertig). Hoher WIP = lange Cycle Times (Littles Gesetz). |
| TWiG-Beispiel | TWiG Runde 1: WIP-Limit 4-6-4 = bis zu 14 Items gleichzeitig im Fluss. Runde 2: WIP 2-2-2 = max. 6. Ergebnis: Runde 2 hatte kürzere Cycle Times und höheren Throughput. |
| Im Tool finden | Jira/ADO: Einfach die Anzahl der Karten in aktiven Spalten zählen. Oder: WIP-Limits in Board-Einstellungen setzen (Jira Software hat diese Funktion). |
| Praxis-Tipp | Littles Gesetz: Cycle Time = WIP / Throughput. Weniger WIP = kürzere Cycle Times – auch ohne mehr Leute. Das ist der Kern-Insight der TWiG-Simulation. |

Bonus: SLE – abgeleitet aus Cycle Time

SLE (Service Level Expectation) — Deine messbare Lieferversprechen Definition: Eine SLE ist ein Wahrscheinlichkeitsversprechen: "Wir liefern X% unserer Work Items in Y Tagen oder weniger." Keine Garantie – eine datenbasierte Erwartung. Berechnung: Scatterplot aller Cycle Times → 85. Perzentil ablesen = SLE. Beispiel: 85% der Items waren in 12 Tagen fertig → SLE: "85% in 12 Tagen." Warum 85%? Nicht 100% – Ausreißer würden die SLE unrealistisch hoch machen. 85% ist der Industriestandard für die erste SLE. Einsatz: "Wann ist das fertig?" → SLE geben, nicht raten. Erwartungen managen. Anomalien erkennen (Items über SLE = Handlungsbedarf).

Wie die Metriken zusammenhängen ↑ WIP → ↑ Cycle Time → ↓ Throughput → SLE verfällt ↓ WIP → ↓ Cycle Time → ↑ Throughput → SLE hält Work Item Age zeigt in Echtzeit, welche Items drohen, die SLE zu reissen – bevor sie es tun.

Weiterführend: Daniel Vacanti – 'Actionable Agile Metrics for Predictability' (das Standardwerk zu Flow-Metriken). Gratis-Einstieg: prokanban.org